AI거버넌스 _ AI 서비스 등록(S1) 검증 리포트

REQ = 단독서비스(S1) 요구사항표(SA-xxx) 전체 · 응답시간·안정성 실측 통합 · 작성기준일 2026-09-21

# 1. 검증 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 검증 대상 | AI 거버넌스 > AI 기능 > AI 서비스 등록 (S1) — 세법/노무 AI 도우미 단독서비스 |
| 대상 URL | https://aihub.douzone.com/ai-governance/ai-service (실측: expert1.douzone.com, type=p·type=a) |
| 검증방법 | 화면(브라우저 조작) 판정 + 응답시간·안정성 실측 |
| 판정값 | 통과 / 실패 / 보류 / N/A(해당없음) |

# 2. 검증 결과 요약

| 기능 | 판정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 원칙(SA-P0x) | 보류 | 단일 코드베이스·기능 동등·외부화·규제 안전 설계 — 정식 검증 미실시 |
| 프로파일/배포(SA-00x) | 보류 | standalone 프로파일·무재빌드 배포·기동 검증 미실시 |
| 계정/인증(SA-10x) | 보류 | 회원가입·조직·RBAC·세션 — 미검증(현 환경은 그룹웨어 SSO 의존) |
| 과금(SA-20x) | 보류 | 플랜·미터링·결제·한도 미검증 (크레딧 차감 정합성 확인 필요) |
| 동등이관/질의응답(SA-30x) | 통과* | 질의응답 응답 생성 정상(type=p 6/6). *type=a 안정성 이슈 별도 |
| 연동대체(SA-40x) | 보류 | 자체 인증·의견서 보관함·One AI 연계 제거 미검증 |
| 온보딩/마이페이지(SA-50x) | 보류 | 온보딩 위저드·샘플질문·마이페이지 미검증 |
| 콘솔(SA-60x) | 보류 | 조직 관리자 콘솔·운영 어드민 미검증 |
| 데이터(SA-70x) | 보류 | 테넌트 격리·데이터 보안·법령 갱신 미검증 |
| 컴플라이언스(SA-80x) | 보류 | 약관·AI 고지·면책·감사로그 미검증 |
| 비기능/성능(SA-90x) | 실패 | 응답 지연·type=a 오류 2건, 성능 목표(P95) 미정 |
| 테스트/출시(SA-95x) | 보류 | 기능 동등성 UAT·E2E·베타·인수기준 미실시 |

## 2-1. 테스트 결과 상세

| 판정 | 건수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- |
| 통과 | 1 | 2.0 |
| 실패 | 1 | 2.0 |
| 보류 | 49 | 96.0 |
| N/A | 0 | 0.0 |
| 합계 | 51 | 100 |

현 리포트는 응답시간·안정성 실측 위주. 나머지 REQ는 테스트 시나리오(테스트 내용·기대 결과)를 설계해 두고 실행 대기(보류) 상태.

## 2-1-1. 기능 동작 테스트 (REQ 전체 · SA-xxx)

| REQ | 기능 | 테스트 내용 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA-P01 | 단일 코드베이스 | active profile=standalone 분기만으로 구동 확인 | 프로파일로만 분기 | - | 보류 | PE-P01 준용 |
| SA-P02 | 기능 동등+필수 신규 | 현행 기능 동등 이관+신규 모듈만 추가 확인 | 전용 도메인 기능 신설 없음 | - | 보류 |  |
| SA-P03 | 외부화(No 하드코딩) | 환경차이가 설정·플래그·시크릿으로 외부화됐는지 점검 | 하드코딩 없음 | - | 보류 |  |
| SA-P04 | 의사결정 연동 | [D-xx] 요구사항 확정/문서 갱신 여부 확인 | 확정 전 잠정 표기 유지 | - | 보류 |  |
| SA-P05 | 규제 안전 설계 | '상담/자문' 표현 회피·알선 부재·참고+사람판단 구조 확인 | 규제 위험 표현 없음 | - | 보류 | [D-03][D-25] |
| SA-001 | standalone 프로파일 | 부팅 시 standalone 설정 세트 로드 확인 | 프로파일 정상 로드 | - | 보류 |  |
| SA-002 | 설정 외부화 | 프로파일별 설정 주입·산출물 동일성 확인 | 산출물 프로파일 무관 동일 | - | 보류 |  |
| SA-003 | 무재빌드 배포·롤백 | active profile 변경만으로 배포·원복 확인 | 재빌드 없이 배포/롤백 | - | 보류 |  |
| SA-004 | 기동 검증(Fail-fast) | 시크릿·데이터스토어·모델·결제 연결성 미충족 시 중단 | 미충족 시 부팅 중단 | - | 보류 |  |
| SA-101 | 회원가입 | 이메일+비번 가입·이메일 검증·약관 동의 수집 | 정상 가입·검증·동의 이력 | - | 보류 | [D-31] |
| SA-102 | 조직(테넌트) 생성 | 조직 생성/초대코드 합류, 귀속 단위=조직 확인 | 조직 단위 귀속 정상 | - | 보류 | [D-14] |
| SA-103 | 멤버 초대 | 관리자 이메일 초대·역할 지정·좌석 한도 연동 | 초대·권한·좌석 연동 정상 | - | 보류 |  |
| SA-104 | 역할/권한(RBAC) | 관리자/일반 2단계 권한 분리·최소권한 확인 | 권한별 접근 제어 정상 | - | 보류 | [D-23] |
| SA-105 | 로그인/세션 관리 | 자체 로그인·세션 만료·동시세션·SSO 의존 제거 확인 | 자체 인증·SSO 미의존 | 그룹웨어 SSO 진입 확인 | 보류 | 현 환경 SSO 의존 |
| SA-106 | 계정 보안 | 비번 재설정·실패 잠금·정책 확인 | 보안 정책 동작 | - | 보류 |  |
| SA-107 | 탈퇴·조직 삭제 | 탈퇴/삭제 시 데이터·개인정보 파기·확인 제공 | 파기·확인 정상 | - | 보류 | 개인정보보호법 |
| SA-201 | 요금제(플랜) | 조직 단위 플랜(좌석·기능·한도) 정의 확인 | 플랜 구성 정상 | - | 보류 | S2 [D-10][D-11] |
| SA-202 | 사용량 미터링 | 질문수·의견서수·토큰 집계 정확성 확인 | 집계 정확 | - | 보류 | [D-35] |
| SA-203 | 무료 체험 | Demo 플래그 체험 플랜(기간·횟수 제한) 확인 | 체험 제한 동작 | - | 보류 | S2 |
| SA-204 | 결제 | 계약+계산서/PG 결제 흐름 확인 | 결제 정상 처리 | - | 보류 | S2 [D-12] |
| SA-205 | 플랜 변경·해지·한도 | 업/다운·해지예약·한도 도달 알림→차단 확인 | 변경/해지/한도 동작 | - | 보류 | S2 |
| SA-206 | 청구 내역 | 관리자 청구·사용 내역 조회 확인 | 내역 조회 정상 | - | 보류 | S2 |
| SA-301 | 질의응답 전 기능 동등 | 대표 질문(D-01~06) 응답 생성·상위 항목 동등 확인 | 응답 정상 생성·기능 동등 | type=p 6/6 정상 생성 | 통과 | type=a 이슈(§2-2) |
| SA-302 | 지식베이스 공유 | 공통 코퍼스 소스·갱신 파이프라인 동일 확인 | 동일 소스·갱신 | - | 보류 | [D-52] |
| SA-303 | 사규 등록 귀속 조정 | 사규 귀속 개인별→조직별·중복 방지 확인 | 조직별 귀속 정상 | - | 보류 | [D-23] |
| SA-401 | 인증 대체 | 그룹웨어 SSO 제거→자체 인증 대체 확인 | SSO 제거·자체 인증 | type=a는 SSO 경유 | 보류 | 단독 전환 미적용 |
| SA-402 | 의견서 저장 대체 | ECM 제거→보관함+PDF/DOCX 다운로드 확인 | 자체 보관·다운로드 | - | 보류 | [D-22] |
| SA-403 | One AI 연계 제거 | One AI 집계·진입 연계 제거→자체 미터링 확인 | 연계 제거·자체 대체 | - | 보류 | [D-35] |
| SA-404 | 외부 출처 링크 유지 | 국가법령정보센터 등 출처 링크 유지 확인 | 출처 링크 정상 | - | 보류 | 공개망 |
| SA-501 | 온보딩 위저드 | 사규 업로드 퍼널(업로드→검수→등록) 이탈 최소화 확인 | 위저드·재유도 동작 | - | 보류 | [D-21] |
| SA-502 | 샘플 질문·가이드 | 도메인별 샘플 질문·기능 투어 확인 | 샘플·투어 노출 | - | 보류 |  |
| SA-503 | 마이페이지 | 내 플랜·사용량·조직·히스토리 조회 확인 | 마이페이지 정상 | - | 보류 |  |
| SA-601 | 조직 관리자 콘솔 | 멤버·사규·사용량·구독 단일 콘솔 제공 확인 | 콘솔 통합 동작 | - | 보류 |  |
| SA-602 | 서비스 운영 어드민 | 테넌트·플랜·모니터링·공지 발송 확인 | 어드민 동작 | - | 보류 |  |
| SA-701 | 테넌트 격리 | 조직 간 논리 격리·교차 접근 차단 확인 | 교차 접근 불가 | - | 보류 | [D-32] |
| SA-702 | 데이터 보안 | SYS-005/DAT-006 적용·외부 LLM 학습 미사용 명문화 | 보안 정책 준수 | - | 보류 | B2B 실사 |
| SA-703 | 법령 데이터 갱신 | 개정분 동일 주기 갱신·버전/기준일 표기 확인 | 갱신·기준일 표기 | - | 보류 | [D-52] |
| SA-801 | 약관·개인정보 동의 | 약관·처리방침 수립·가입 시 동의·이력 확인 | 동의 이력 관리 | - | 보류 | [D-42] |
| SA-802 | AI 고지·생성물 표시 | AI 사용 고지·생성물 표시 의무 이행 확인 | 고지·표시 노출 | - | 보류 | 2026.1 시행 |
| SA-803 | 면책·검토 고지 내장 | 답변·의견서 면책 고지 고정 노출 확인 | 고지 상시 노출 | 답변 하단 면책 문구 확인 | 보류 | 정식 검증 필요 |
| SA-804 | 보안 인증 | ISMS(-P) 등 인증 로드맵 수립·이행 확인 | 로드맵 수립 | - | 보류 | S2 [D-41] |
| SA-805 | 감사로그 | 접근·질의응답·관리 행위 감사로그 기록·보존 | 감사로그 기록 | - | 보류 | PE-073 준용 |
| SA-901 | 성능 | 응답시간(P95)·동시접속 목표 대비 실측(D-01~06) | P95 목표 충족·오류 0 | type=a 실패 2건·지연(§2-2) | 실패 | 목표값 미정 |
| SA-902 | 가용성/SLA | 운영시간·가용성(SLA) 목표 정의·측정 | SLA 정의·충족 | - | 보류 | S2 |
| SA-903 | 용량·확장 | 테넌트 수·데이터 규모 산정·확장 기준 확인 | 용량 산정 | - | 보류 |  |
| SA-904 | 백업·DR | 백업 주기·RPO/RTO 정의·검증 | RPO/RTO 충족 | - | 보류 | PE-091 준용 |
| SA-905 | 모니터링·알림 | 서비스·LLM 원가(토큰) 모니터링·알림 확인 | 모니터링·알림 동작 | - | 보류 | [D-33] |
| SA-951 | 기능 동등성 검증 | 질의응답·멀티턴·의견서·정책관리 UAT | 운영 대비 동등 | 부분(응답시간만) | 보류 | PE-100 준용 |
| SA-952 | 신규 모듈 시나리오 | 가입→조직→초대→사규→질의→의견서→과금 E2E | 전 구간 정상 | - | 보류 |  |
| SA-953 | 클로즈드 베타 | 한정 고객 무과금 베타·퍼널·WTP 검증 | 베타 게이트 판단 | - | 보류 | [D-07] |
| SA-954 | 인수 기준 | 릴리스 게이트·인수 합격 기준 충족 시 승인 | 인수 기준 충족 | - | 보류 | PE-102 준용 |

## 2-2. 응답시간·안정성 실측 (통합)

대상: 세법/노무 AI 도우미 대표 질문 6종(D-01~06) · type=p(poc) vs type=a(그룹웨어·크레딧)

| ID | 질문 | type=p | type=a | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 법인세 세율 | 39.8초 | 74.5초 | type=a 약 2배 |
| D-02 | 일용직 원천징수 | 52.0초 | 실패(~200초 후 오류) | "문제가 발생했습니다" |
| D-03 | 중도 입·퇴사 연말정산 | 87.8초 | 85.0초 | HF 양쪽 |
| D-04 | 취업규칙 vs 근로계약 | 74.0초 | 80.0초 | type=a만 HF |
| D-05 | 3년 전 징계 | 143.0초 | 실패(~120초 후 오류) | "문제가 발생했습니다" |
| D-06 | 1년 근무 후 연차수당 | 183.3초 | 136.7초 | HF 양쪽 |

· HF(휴먼피드백) 발생: type=a 5/6 · type=p 3/6.  · type=a 2건 실패(D-02·D-05) → SA-901(성능) 실패 근거.  · type=a 직접 URL 진입 시 "비정상적인 접근" 가드.

# 3. 발견 사항 / 리스크

1) 안정성(type=a) — 초장문 노무 질의 2건 오류 종료. type=p 0건. (최우선)

2) 응답 지연 — type=a 성공분도 type=p 대비 동등~2배.

3) HF 과다 유발(type=a) — 세법 단답도 HF·장문화.

4) 진입 가드 — 직접 URL 차단, 크레딧 미활성 시 진입 불가.

5) 검증 커버리지 — 51개 REQ 중 실측은 성능/질의응답 일부. 대다수 보류(실행 대기).

# 4. 미검증 항목(실행 대기)

· 2-1-1의 판정=보류 49건: 각 행의 '테스트 내용·기대 결과'가 실행 시나리오.

· 우선 실행 권고: SA-901 성능(실패 재현·목표 P95 정의) · SA-202 사용량/크레딧 차감 정합성 · SA-301/951 질의응답 동등성 UAT.