AI 서비스 등록(S1) 화면정의서 대조 검수 결과

REQ-001~124 · 화면정의서 Ver 1.0 vs 라이브 콘솔(aihub.douzone.com/ai-governance/ai-service) · 검수일 2026-09-21

# 1. 검수 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 검증 대상 | AI 거버넌스 > AI 기능 > AI 서비스 등록 (S1) — 라이브 콘솔 |
| 기준 산출물 | 화면정의서 Ver 1.0 (REQ-001~124, 신서율) |
| 검증 방법 | 라이브 콘솔 실제 조작 검증 — 등록/수정/삭제/임시저장 실행 및 M5 승인 게이트·M6 소유권 이전 상호작용 포함 |
| 판정값 | 통과 / 부분 / 불일치 / 보류(미검증) |

# 2. 판정 집계

| 판정 | 건수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- |
| 통과 | 100 | 80.6 |
| 부분 | 5 | 4.0 |
| 불일치 | 1 | 0.8 |
| 보류(미검증) | 18 | 14.5 |
| 합계 | 124 | 100 |

통과 100 / 부분 5 / 불일치 1 / 보류 18 (총 124건).

# 3. 주요 발견

• [불일치] REQ-007 — 검색 가이드 문구가 사양('서비스명·제품 검색')과 달리 콘솔은 '서비스명·제품·담당자 검색'.

• [이슈] REQ-085/015 — 임시저장 시 '임시 저장되었습니다' 스낵바는 뜨나 목록·'임시저장' 상태 필터에 건이 반영되지 않음(0건). 임시저장 건 미생성으로 [임시저장] 태그도 미확인.

• 등록→M5 승인 게이트→목록 반영(1차 검토 진행·코드 부여), 수정→저장(수정 완료), 삭제→삭제 요청, 소유권 이전 검증까지 실제 실행으로 확인. 전반적으로 사양과 높게 일치.

• 잔여 보류 18건: 파일 첨부 업로드(자동화 제약) 8건, 임시저장 이슈 연계, 저위험 M5 미노출·M5 취소경로·소유권 이전 실행(제3자)·빈 상태 등 데이터/환경 제약 항목.

# 4. REQ 대조 결과 (001~124)

| REQ | 화면 | 구분 | 요구사항 | 판정 | 비고(실측) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 목록 | 문구 | 상단 설명 문구 한 줄 | 통과 | 확인 |
| REQ-002 | 목록 | 배치 | 상단 기능 버튼 없음 | 통과 |  |
| REQ-003 | 목록 | 구성 | 목록·등록 2탭 | 통과 |  |
| REQ-004 | 목록 | 기본값 | 진입 시 목록 탭 | 통과 |  |
| REQ-005 | 목록 | 표시 | 탭 옆 건수 배지 | 통과 | 목록 1→2 동적 반영 |
| REQ-006 | 목록 | 표시 | '총 N건' | 통과 |  |
| REQ-007 | 목록 | 문구 | 검색 가이드 '서비스명·제품 검색' | 불일치 | 콘솔은 '서비스명·제품·담당자 검색' |
| REQ-008 | 목록 | 기능 | 검색 대상 6종 | 부분 | 담당자 검색 가이드 확인, 전체 대상 미검증 |
| REQ-009 | 목록 | 배치 | 소유권 이전 버튼 우측 | 통과 |  |
| REQ-010 | 목록 | 구성 | 컬럼 순서 번호~등록일 | 통과 |  |
| REQ-011 | 목록 | 표시 | 위험등급·상태 색 배지 | 통과 |  |
| REQ-012 | 목록 | 표시 | 게시판 형태 | 통과 |  |
| REQ-013 | 목록 | 정렬 | 최근 등록 맨 위 | 통과 | 신규 등록 건 최상단 확인 |
| REQ-014 | 목록 | 표시 | 첨부 클립 아이콘 | 보류 | 파일 업로드 자동화 제약 |
| REQ-015 | 목록 | 표시 | 임시저장 [임시저장] 태그 | 보류 | 임시저장 건 미생성(REQ-085 이슈)로 태그 미확인 |
| REQ-016 | 목록 | 기능 | 행 선택 시 상세 | 통과 |  |
| REQ-017 | 목록 | 예외 | 빈 목록 엠티셋 | 보류 | 등록 건 존재로 미검증 |
| REQ-018 | 목록 | 예외 | 검색 결과 없음 엠티셋 | 통과 | '검색 결과가 없습니다' |
| REQ-019 | 상세 | 진입 | 행 선택 시 상세 | 통과 |  |
| REQ-020 | 상세 | 기능 | '목록으로' 버튼 | 통과 |  |
| REQ-021 | 상세 | 제약 | 조회 전용 | 통과 |  |
| REQ-022 | 상세 | 표시 | 서비스명 제목 | 통과 |  |
| REQ-023 | 상세 | 표시 | 우측 결재 상태 배지 | 통과 |  |
| REQ-024 | 상세 | 표시 | 제품·모듈·코드 태그 | 통과 |  |
| REQ-025 | 상세 | 구성 | 항목 순서대로 | 통과 |  |
| REQ-026 | 상세 | 표시 | 줄바꿈 유지 | 통과 |  |
| REQ-027 | 상세 | 표시 | 위험등급 색 배지 | 통과 |  |
| REQ-028 | 상세 | 표시 | 거버넌스 검토자 방패 아이콘 | 통과 | 🛡 아이콘 확인 |
| REQ-029 | 상세 | 예외 | 값 없는 항목 '-' | 통과 |  |
| REQ-030 | 상세 | 표시 | 첨부 건수 제목 옆 | 통과 |  |
| REQ-031 | 상세 | 구성 | 파일명·용량 목록 | 보류 | 첨부 없음 |
| REQ-032 | 상세 | 예외 | '첨부된 파일이 없습니다' | 통과 |  |
| REQ-033 | 상세 | 기능 | 첨부 다운로드 버튼 | 보류 | 첨부 없음 |
| REQ-034 | 상세 | 예외 | 원본 없는 항목 비활성 | 보류 | 해당 건 없음 |
| REQ-035 | 상세 | 기능 | 목록으로 줄 우측 수정·삭제 | 통과 |  |
| REQ-036 | 상세 | 기능 | 수정→수정 모드 | 통과 |  |
| REQ-037 | 상세 | 진입 | 삭제→삭제 확인 팝업 | 통과 | 실행 확인 |
| REQ-038 | 상세 | 문구 | 삭제 팝업 문구 | 통과 | '등록된 AI 서비스를 삭제하시겠습니까?'+'…운영본부에 자동 전달' |
| REQ-039 | 상세 | 기능 | 삭제 스낵바 | 통과 | 'AI 서비스 삭제 요청이 전달되었습니다' |
| REQ-040 | 상세 | 상태 | 상태 '삭제 요청'·즉시 미제거 | 통과 | 상태 전이·목록 유지 확인 |
| REQ-041 | 상세 | 제약 | 삭제요청 건 수정/삭제 대신 안내 | 통과 | 수정·삭제 버튼 미노출 확인 |
| REQ-042 | 수정 | 진입 | 수정→수정 모드 | 통과 |  |
| REQ-043 | 수정 | 표시 | 상단 안내바 문구 | 통과 |  |
| REQ-044 | 수정 | 제약 | 상단 수정·삭제 감춤 | 통과 |  |
| REQ-045 | 수정 | 구성 | 입력 컨트롤 전환 | 통과 |  |
| REQ-046 | 수정 | 제약 | 코드·검토자·등록일 수정불가 | 통과 |  |
| REQ-047 | 수정 | 구성 | 드롭다운 등록과 동일 목록 | 부분 | 드롭다운 존재, 동일성 추정 |
| REQ-048 | 수정 | 표시 | 필수 별표 유지 | 통과 |  |
| REQ-049 | 수정 | 제약 | 첨부 목록·다운로드 노출 | 보류 | 첨부 0개 |
| REQ-050 | 수정 | 기능 | 첨부 추가·삭제 제외 | 보류 | 정의상 제외 |
| REQ-051 | 수정 | 배치 | 하단 취소·저장 순서 | 통과 |  |
| REQ-052 | 수정 | 검증 | 진입 직후 저장 비활성 | 통과 |  |
| REQ-053 | 수정 | 검증 | 변경 시 저장 활성 | 통과 | 버전 변경 시 활성화 확인 |
| REQ-054 | 수정 | 표시 | 비활성 저장 툴팁 | 보류 | hover 미확인 |
| REQ-055 | 수정 | 검증 | 필수 비면 저장 차단 | 보류 | 미테스트 |
| REQ-056 | 수정 | 진입 | 저장→확인 팝업 | 통과 | 실행 확인 |
| REQ-057 | 수정 | 문구 | 확인 팝업 문구 | 통과 | '수정된 내용이 반영됩니다. 반영하시겠습니까?' |
| REQ-058 | 수정 | 기능 | 확인→반영·조회 복귀 | 통과 | 버전 v1.0.1 반영·복귀 |
| REQ-059 | 수정 | 상태 | 저장 후 '수정 완료' | 통과 | 상태 전이 확인 |
| REQ-060 | 수정 | 기능 | 취소→원복 | 부분 | 취소 버튼 존재, 원복 미테스트 |
| REQ-061 | 등록 | 구성 | 5개 패널 | 통과 |  |
| REQ-062 | 등록 | 표시 | 필수 별표+'* 필수 항목' | 통과 |  |
| REQ-063 | 등록 | 필수 | 서비스명 가이드 | 통과 |  |
| REQ-064 | 등록 | 기능 | 코드 자동생성 AST-연도-4자리 | 통과 | AST-2026-0002 자동 생성 확인 |
| REQ-065 | 등록 | 필수 | 제품 옵션 | 통과 |  |
| REQ-066 | 등록 | 필수 | 모듈 옵션 | 통과 | 메일/전자결재/임직원업무관리… 확인 |
| REQ-067 | 등록 | 필수 | 서비스 유형 옵션 | 통과 | 5종 완전 일치 |
| REQ-068 | 등록 | 선택 | 버전 가이드 'v1.0.0' | 통과 |  |
| REQ-069 | 등록 | 필수 | 기능 설명 여러 줄 | 통과 |  |
| REQ-070 | 등록 | 필수 | 모델 제공자 옵션 | 통과 | 5종 완전 일치 |
| REQ-071 | 등록 | 선택 | 모델명·배포형태·데이터소스 | 통과 |  |
| REQ-072 | 등록 | 문구 | 외부전송 '해당 없음' 가이드 | 통과 | 가이드 문구 확인 |
| REQ-073 | 등록 | 필수 | 위험등급 4단계·기본 중위험 | 통과 |  |
| REQ-074 | 등록 | 표시 | 등급 색 구분 | 통과 |  |
| REQ-075 | 등록 | 선택 | 개인정보 처리·사람 확인 절차 | 통과 |  |
| REQ-076 | 등록 | 연계 | 고·중위험 시 M5 노출 | 통과 | 중위험 등록요청 시 M5 노출 확인 |
| REQ-077 | 등록 | 기능 | 클릭·드래그&드롭 첨부 | 통과 | '클릭하거나 파일을 끌어다 놓으세요' |
| REQ-078 | 등록 | 제한 | 허용형식·20MB 안내 | 통과 | PDF·DOCX·PPTX·XLSX·HWP·이미지·20MB |
| REQ-079 | 등록 | 기능 | 첨부 목록·건별 삭제 | 보류 | 파일 업로드 자동화 제약 |
| REQ-080 | 등록 | 기능 | 첨부 다운로드 | 보류 | 파일 업로드 자동화 제약 |
| REQ-081 | 등록 | 필수 | 개발·기획 담당자 | 통과 | 자동완성 선택 확인 |
| REQ-082 | 등록 | 고정 | 거버넌스 검토자 고정 | 통과 | '거버넌스 운영본부·고정'+변경 불가 안내 |
| REQ-083 | 등록 | 배치 | 초기화·임시저장·등록요청 순서 | 통과 | 순서 확인 |
| REQ-084 | 등록 | 기능 | 임시저장 필수검증 없이 | 통과 | 서비스명만으로 저장 시도됨 |
| REQ-085 | 등록 | 기능 | 임시저장 스낵바·목록 이동 | 부분 | 스낵바·이동 OK, 그러나 목록/필터에 임시저장 건 미반영(이슈) |
| REQ-086 | 등록 | 상태 | 임시저장 상태·결재 제외 | 부분 | 상태 필터에 '임시저장' 옵션 존재, 실제 건 미생성 |
| REQ-087 | 등록 | 검증 | 필수 9개 | 통과 | 필수 항목 검증 확인 |
| REQ-088 | 등록 | 검증 | 필수 미입력 빨간 표시·안내 | 통과 | 각 필드 빨간 테두리+안내 문구 |
| REQ-089 | 등록 | 검증 | 누락 시 첫 항목 스크롤 | 통과 | 서비스명으로 스크롤 확인 |
| REQ-090 | 등록 | 검증 | 입력 시 빨간 표시 사라짐 | 통과 | 입력 즉시 해제 확인 |
| REQ-091 | 등록 | 기능 | 등록 완료 후 초기화·목록 이동 | 통과 | 목록 이동·입력 초기화 확인 |
| REQ-092 | M5 승인 | 조건 | 고·중위험 등록요청 시 노출 | 통과 | 중위험에서 노출 |
| REQ-093 | M5 승인 | 조건 | 저·최소위험 팝업 없이 등록 | 보류 | 저위험 등록 미시도 |
| REQ-094 | M5 승인 | 순서 | 필수 검증 통과 후 노출 | 통과 | 필수 완료 후 노출 |
| REQ-095 | M5 승인 | 문구 | 제목 'AI 거버넌스 승인 게이트' | 통과 |  |
| REQ-096 | M5 승인 | 문구 | 서비스명·위험등급 문구 | 통과 | 서비스명+'중위험' 표기 |
| REQ-097 | M5 승인 | 문구 | 3차 검토 후 개발 가능 안내 | 통과 |  |
| REQ-098 | M5 승인 | 문구 | 미승인 시 보완 요청 안내 | 통과 |  |
| REQ-099 | M5 승인 | 내용 | 1차=운영본부 | 통과 |  |
| REQ-100 | M5 승인 | 내용 | 법무 검토 부수 절차 | 통과 |  |
| REQ-101 | M5 승인 | 내용 | 2차=사무장 | 통과 |  |
| REQ-102 | M5 승인 | 내용 | 3차=최고 조직장 | 통과 |  |
| REQ-103 | M5 승인 | 표시 | 법무 검토 ※ 표기 | 통과 | 번호 대신 아이콘 |
| REQ-104 | M5 승인 | 문구 | 최하단 확인 문구 | 통과 | '설명이 다 완료되었으며…' |
| REQ-105 | M5 승인 | 배치 | 최하단 취소·확인 | 통과 |  |
| REQ-106 | M5 승인 | 기능 | 확인→목록 추가·'1차 검토 진행' | 통과 | 목록 추가+상태 1차 검토 진행+코드 부여 |
| REQ-107 | M5 승인 | 기능 | 취소→미등록·입력 유지 | 보류 | 취소 경로 미테스트 |
| REQ-108 | M5 승인 | 기능 | X·Esc·배경클릭=취소 | 보류 | 미테스트 |
| REQ-109 | M6 소유권 | 진입 | 버튼→팝업 | 통과 |  |
| REQ-110 | M6 소유권 | 문구 | 제목 '소유권 이전' | 통과 |  |
| REQ-111 | M6 소유권 | 문구 | '내 목록에서 사라집니다' | 통과 |  |
| REQ-112 | M6 소유권 | 구성 | 체크박스 목록 | 통과 |  |
| REQ-113 | M6 소유권 | 표시 | 코드·제품·모듈·위험등급 | 통과 |  |
| REQ-114 | M6 소유권 | 예외 | 빈 이전목록 안내·전체선택 숨김 | 보류 | 서비스 있어 미검증 |
| REQ-115 | M6 소유권 | 기능 | 전체 선택·행 클릭 선택 | 통과 | 행 클릭 선택 확인 |
| REQ-116 | M6 소유권 | 표시 | 'N건 선택' 실시간 | 통과 | 0→1건 실시간 |
| REQ-117 | M6 소유권 | 고정 | 이전하는 자 본인 고정 | 통과 |  |
| REQ-118 | M6 소유권 | 필수 | 받는 자 필수 | 통과 |  |
| REQ-119 | M6 소유권 | 배치 | 취소·이전하기 | 통과 |  |
| REQ-120 | M6 소유권 | 검증 | 선택 없으면 차단 | 통과 | '1건 이상 선택해 주세요' |
| REQ-121 | M6 소유권 | 검증 | 받는 자 미입력 차단·강조 | 통과 | '받는 자를 입력해 주세요' |
| REQ-122 | M6 소유권 | 검증 | 본인 이전 불가 | 통과 | 본인 선택 시 받는 자 미반영 |
| REQ-123 | M6 소유권 | 확인 | 이전하기→재확인 팝업 | 보류 | 유효 수신자(제3자) 선택 필요로 미실행 |
| REQ-124 | M6 소유권 | 기능 | 확인→'이전 완료'·목록 제거 | 보류 | 제3자 이전 영향으로 미실행 |